|  |
| --- |
| DP2-C1-03-05 |
| [INFORME DE PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL] |
| ENTREGABLE 1 |

|  |
| --- |
| Antonio Peláez Moreno: antpelmor@alum.us.es |

13/02/23

Repositorio: https://github.com/JuanCarlosRL/Acme-L3-D01.git

# índice

[índice 2](#_Toc127405964)

[1. Tabla de revisión 3](#_Toc127405965)

[2. Introducción 3](#_Toc127405966)

[3. CONTENIDO 3](#_Toc127405967)

[3.1. Tabla de tareas y tiempo 3](#_Toc127405968)

[3.2. Presupuesto necesario 4](#_Toc127405969)

[4. CONCLUSIÓN 4](#_Toc127405970)

[5. BIBLIOGRAFÍA 4](#_Toc127405971)

# Tabla de revisión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número | Fecha | Descripción |
| 1 | 13/02/23 | Creación del documento y completados apartados 1,2,4 y 5. Apartado 3 empezado |
| 2 | 15/02/23 | Completado apartado 3 |

# Introducción

En el presente documento se pretende explicar la planificación de las tareas individuales a realizar por Antonio Peláez Moreno para el primer entregable del proyecto. Para cada tarea se va a detallar una descripción, el tiempo que se estima tardar para la realización de la misma, y el tiempo real necesitado. Por otro lado, se detallará el presupuesto necesario para cada tarea y el presupuesto total para la realización de todas las tareas del entregable.

En primer lugar encontramos una tabla de revisión en la que se muestran las distintas versiones por las que ha pasado este documento. A continuación, se encuentran las tablas en las que se especifica la planificación de las tareas y el coste individual y del conjunto. Por último, encontraremos una conclusión.

# CONTENIDO

## Tabla de tareas y tiempo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Descripción | Tiempo estimado | Tiempo real |
| T.1 – Añadir enlace en menú de anónimo | Se debe añadir un nuevo enlace en el menú desplegable de anónimo que redirija a mi página favorita. Debe tener un nombre específico | 15 minutos | 11 minutos |
| T.2 – Informe de planificación | Redactar un planificación de las tareas a realizar para la entrega | 30 minutos | 33 minutos |
| T.3– Informe de análisis | Redactar un informe de análisis de las tareas realizadas para la entrega | 30 minutos | 20 minutos |

## Presupuesto necesario

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Descripción | Tiempo real | Coste |
| T.1 – Añadir enlace en menú de anónimo | Se debe añadir un nuevo enlace en el menú desplegable de anónimo que redirija a mi página favorita. Debe tener un nombre específico | 11 minutos | 3.66 |
| T.2 – Informe de planificación | Redactar un planificación de las tareas a realizar para la entrega | 33 minutos | 11 |
| T.3– Informe de análisis | Redactar un informe de análisis de las tareas realizadas para la entrega | 20 minutos | 6.66 |
|  |  | **Total:** | 21.32 |

# CONCLUSIÓN

Como observamos, la estimación más desfasada es de 10 minutos, por lo que podemos deducir que las estimaciones han estado bien tomadas.

# BIBLIOGRAFÍA

Intencionadamente en blanco.